| לכל מאן דבעי, | ‏‏‏21 ספטמבר 2023 ‏ ו אלול תשפ"ד |
| --- | --- |

הנדון: פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה  - מכרז פומבי מס' 23/2023

לביצוע עבודות עפר תשתית וסלילה בשכונת מעלות הנחל -  בנתיבות

בהמשך לפרסומו של המכרז שבנדון (להלן: "המכרז") וכן בעקבות שאלות אשר הגיעו ממתמודדים פוטנציאליים במכרז, מפרסמת בזאת עיריית נתיבות (להלן: "העירייה") שאלות ותשובות ביחס למכרז כמפורט להלן וכן שינויים יזומים מטעמה.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש להגישו יחד עם ההצעה חתום כדין בכל אחד מעמודיו.

תשומת לב המציעים כי נוסח השאלות הועתק בהתאם לשאלת השואל – עצם העתקת השאלה אינה מהווה הסכמה לאמור בו או להנחות היסוד שבשאלה – רק נוסח תשובת העירייה תחייב את הצדדים:

| הבהרות ושינויים יזומים מטעם העירייה |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | עיריית נתיבות עדכנה את מסמכי המכרז . מסמכי המכרז המתוקנים נמצאים באתר העירייה וזמינים לרכישה. למען הסר ספק, יובהר כי יש להגיש הצעה למכרז אך ורק על בסיס מסמכי המכרז המתוקנים. |  |
|  | ערבות מכרז – נספח ג' | חל שינוי בנוסח הערבות. יש להגיש הצעה בהתאם לנוסח המתוקן של מסמכי המכרז |
|  | לוח זמנים לביצוע | תקופת ביצוע מלוא העבודות הנה 24 חודשים מיום מסירת צו התחלת עבודה. יחד עם זאת , תקופת ביצוע הכבישים (שכבת אספלט סופית של שלב א' לביצוע במסגרת מכרז/חוזה זה) הנה 12 חודשים מיום מסירת צו התחלת העבודה, בסיומה יוחל במסירת המגרשים ליזמים. |
|  | מצעים חומר נברר וחומר אינרטי | חומרים אלו יסופקו ממחצבות מורשות שתאושרנה מראש ע"י העירייה. לא יותר שימוש בחומרים ממוחזרים וכן לא תותר הכנת חומרים אלו באתר. חומרים אלו יעמדו במפרטים המצורפים ויאושרו ע"י המזמין מראש ובכתב לפני הספקתם. המציעים יקחו דרישה זו בחשבון בעת הגשת הצעתם למכרז. |

| שאלות ותשובות |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מס"ד | סעיף במכרז | נוסח השאלה | התייחסות/ תשובת העירייה |
|  | 4א(6) | - נבקש לבטל את הדרישה בתנאי סף לניסיון קודם דווקא בשכונות מגורים חדשות של לפחות 1,000 יחידות דיור , כמו מגבלות הכמות והשטח הכלולה בסעיף. | הבקשה נדחית |
|  |  | - נבקש לבטל את הדרישה לצירוף חשבונות סופיים כתנאי סף במכרז לצורך הוכחת ניסיון קודם. | ניתן להציג פרויקטים אשר התקבלה בגינם תעודת מסירה חתומה על ידי מזמין העבודה עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז יש לצרף גם חשבונות טרום סופיים. |
|  | 4א(6) | נבקש לאפשר להציג פרויקטים שבוצעו בשטח שאינו שכונת מגורים | הבקשה נדחית. תשומת לב המשתתפים כי בהתאם להוראות המכרז ניתן להציג גם פרויקטים שבוצעו באזור תעסוקה / תעשייה בשטח של לפחות 500 דונם. |
|  | 4א(6) | נבקש לאפשר להציג 2 פרויקטים שהיקפם המצטבר הוא לפחות 120,000 ₪ (לא כולל מע"מ) אשר הסתיימו במהלך 6 השנים האחרונות, ובלבד שהיקפו הכספי של כל פרויקט לא יפחת מ-45,000,000 ₪ ואשר בוצעו בשכונות מגורים חדשות של לפחות 1,000 יחידות דיור, בבניה רוויה או לפחות 600 יחידות דיור בבניה לא רוויה (צמודות קרקע). | הבקשה נדחית. תשומת לב המשתתפים כי ניתן להציג יחידות דיור בבניה רוויה/ לא רוויה. |
|  |  | האם ניתן לקבל את כתב הכמויות בפורמט אקסל? | אין מניעה. מצ"ב כתב כמויות מתוקן בפורמט אקסל. |
|  | 4א(6) | - הרינו לבקש כי התנאי המוקדם שבסעיף 4א'(6) בדבר ניסיון המציע, יעודכן כך שימחקו המילים "ואשר בוצעו ב:שכונות מגורים חדשות של לפחות 1,000 יחידות דיור, ועל פני שטח של 500 דונם לפחות או באזור תעסוקה בשטח של לפחות 500 דונם" | הבקשה נדחית |
|  | 4א(6) | בחוברת מכרז סעיף 4 א' – תנאי סף להשתתפות במכרז סעיף (6) רשום: "אישור על כך שהמציע ביצע והשלים, כקבלן ראשי". האם ניתן להוסיף לתנאי זה קבלן משנה? כלומר, "ביצע והשלים כקבלן ראשי ו/או כקבלן משנה". אנו חברה בעלת סיווג ג' 5, מעוניינים להשתתף במכרז הנ"ל ויכולים לעמוד בתנאי סף זה מאחר ובוצעו על ידינו פרויקטים בהיקף הנדרש כקבלן משנה. | הבקשה נדחית |
|  |  | חברתנו ביצעה והשלימה עבודה כקבלן ראשי, של 2 פרויקטים הנדרשים לפי תנאי הסף, חשבון סופי של אחד הפרויקטים אשר הסתיים ונמסר לרשות ונחתם ע"י כל מחלקות העירייה, נמצא בתהליך הפקה. האם יהיה ניתן להסתמך על אישור מנהל פרויקט שהעבודה הסתיימה וחשבון סופי נמצא בתהליך אישור סופי.? | ניתן להציג פרויקט אשר התקבלה בגינו תעודת מסירה חתומה על ידי מזמין העבודה עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. יש לצרף גם חשבונות טרום סופיים. |
|  |  | הנכם מתבקשים לאפשר למציעים להציג גם פרויקטים מתאימים שהם ביצעו כקבלן משנה עצמאי לרבות ניהול הנדסי מלא ואספקת כח אדם , כלים וחומרים, וללא כל מעורבות מהקבלן הראשי לצורך הוכחת הניסיון הנדרש בסעיף 4א' (6) . | הבקשה נדחית |
|  | נספח י' | סעיף 2. לאחר המילה "מנופים" תוסף המילה "ניידים". | הבקשה מתקבלת. |
|  |  | סעיף 4.5 נבקש למחוק את המילים "אשר הקבלן פועל בו, לרכוש סמוך, ולכל רכוש אחר של העירייה ו/או החברה". | הבקשה נדחית |
|  |  | סעיף 4.15 נבקש למחוק. שוק הביטוח הקבלני הנוכחי הוא קשוח ביותר, כולל גידול ניכר בגובה ההשתתפויות העצמיות ולא ניתן להתחייב מראש על גובה השתתפויות עצמיות. | הבקשה מתקבלת |
|  |  | סעיף 4.17 – במקום 20,000,000 ₪ ירשם "10,000,000 ₪ גבול אחריות משותף עם ביטוח אחריות המוצר". | הבקשה נדחית |
|  |  | סעיף 4.19 – לאחר המילים "אי יושר" יש להוסיף "עד לסך 150,000 ₪ . | הבקשה נדחית |
|  |  | סעיף 4.22 – בסופו יוסף "ולא יותר מ 3 שנים מתום תקופת ההתקשרות". | הבקשה נדחית |
|  |  | סעיף 4.25 - במקום 20,000,000 ₪ ירשם "10,000,000 ₪ גבול אחריות משותף עם ביטוח אחריות המוצר". | הבקשה נדחית |
|  |  | במקום 20,000,000 ₪ ירשם "10,000,000 ₪ גבול אחריות משותף עם ביטוח אחריות מקצועית". | הבקשה נדחית |
|  |  | סעיף 4.30 – בסופו יוסף "ולא יותר מ 3 שנים מתום תקופת ההתקשרות". | הבקשה נדחית |
|  |  | פרק צג שלישי סעיף 322- נבקש להוסיף גם קוד 329 | הבקשה נדחית |
|  |  | פרק אחריות מקצועית: קוד 309 -נבקש לבטל קוד 309 | הבקשה נדחית |
|  |  | נשמח לקבל ולאפשר דחייה בשבועיים במועד ההגשה של המכרז. כל זאת על מנת שנוכל להגיש את הצעתנו באופן מיטבי. | מועד ההגשה נדחה ליום ד' 27.9.2023 עד השעה 12:00 |
|  | סעיף 4א(6) | נבקש לשנות את הדרישה כך שהמציע יוכל להציג פרויקט אחד (מתוך שתיים), אשר בוצע בשטח שאינו בנוי (מגורים/תעסוקה),יתר תנאי הסעיף יוותרו על כנם (שנות ביצוע, פרויקט אחד באזור בנוי, הפרויקטים מעל 60 מיליון ₪ וכוללים את העבודות הנדרשות). חברתנו היא חברה מובילה ומומחית בעבודות עפר, תשתיות, בניה, סלילה, פיתוח וגישור בעלת סיווג קבלני 100 ג' 5 ו-200 ג'5 בלתי מוגבל . שינוי הדרישה כאמור ירחיב את מעגל המשתתפים . הרחבת מעגל המציעים מגדיל את התחרות לצורך השגת התוצאה הכלכלית הטובה ביותר עבור הרשות והציבור היוצאים נשכרים. | הבקשה נדחית |
|  |  | בשל מורכבותו של המכרז והיקפו ולנוכח חלוף הזמן ממועד סיור הקבלנים האחרון שנערך ביום 4.7.2023 כמו גם העובדה שבמועד הנ"ל נציגי חברתנו שהו בחופשת קיץ, מבוקש בזאת לקיים סיור קבלנים נוסף בשים לב לכך כי המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום 03.9.23. לחילופין, וע"מ למנוע בפני המציע, כמו גם בפני מציעים פוטנציאליים אחרים, לגשת למכרז שבנדון במטרה להפחית את חסמי הכניסה בפני המציעים, מבוקש בזאת לאפשר גם למציעים אשר לא נכחו בסיור הקבלנים שנקבע, אפשרות להגיש הצעתם ולהשתתף במכרז. היענותכם לבקשתנו זו תביא להרחבת מעגל המציעים הפוטנציאליים, כפועל יוצא מכך יגדל הסיכוי לקבלת ההצעה הטובה ביותר, שיקול ראוי אשר די בו כדי להטות את כף המאזניים לטובת היענותכם לבקשתנו זו. | הבקשה נדחית |

_____________

עיריית נתיבות

חתימת המשתתף ______________: