| לכל מאן דבעי, | ‏‏‏‏יום רביעי א' סיון תשפ"ה ‏‏‏‏‏28 מאי 2025 |
| --- | --- |

מכרז פומבי מס' 20/2025

לתכנון, אספקה והקמה של מתקני משחק, כושר ופנאי ברחוב הרב צבאן נתיבות

מסמך שינויים והבהרות

בהמשך לפרסומו של המכרז שבנדון (להלן: "המכרז") להלן הבהרות למכרז:

מענה לשאלות הבהרה:

| מס"ד | מסמך ועמוד | סעיף | שאלה | תשובה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | כללי | כללי | האם אפשר להגיש מספר אפשרויות? | לא. |
|  | מסמך א' – הזמנה להציע הצעות | 1.5 | על מנת להיערך באופן מיטבי להגשת הצעות לכל השטחים נבקשכם לאפשר דחיה ל- 18/06/25 | הבקשה נדחית. |
|  | מסמך א' – הזמנה להציע הצעות | 1.5 | אנחנו מבקשים לדחות מועד הגשת ההצעות בשלושה שבועות | הבקשה נדחית. |
|  | מסמך א' – הזמנה להציע הצעות | 2.7 | אנו חברה יבואנית של מתקנים מאירופה. זמני האספקה, היבוא, הובלה ושינוע ימי לוקחים זמן. נבקש הארכת אספקת מתקנים ל-90 יום. | הבקשה מקובלת. |
|  | מסמך א' – הזמנה להציע הצעות | 3.1 | רשות מקומית – מבקשים להכליל את גופי השלטון של מדינת ישראל כלקוח | הבקשה נדחית אין שינוי בהגדרת המונח "רשות מקומית". |
|  | מסמך א' – הזמנה להציע הצעות | 3.1 | מבקשים לכלול גם פרויקטים שאושרו לפי תקן 1498 חלק 10 | הבקשה נדחית. |
|  | מסמך א' – הזמנה להציע הצעות | 3.1 | מבקשים לקבוע סכום מצטבר לשנה של 3.5 מיליון ₪ | הבקשה נדחית. |
|  | מסמך א' – הזמנה להציע הצעות | 5.8 | המציעים נדרשים להגיש 6 עותקים קשיחים צבעוניים לכל מתחם בנפרד. מכיוון שמדובר מ-8 מתחמים (בשני המכרזים יחד) – יהיה עלינו להגיש 48 חוברות של ההצעה המפורטת והממוסמכת (מפרטים וכד') ו-48 חוברות מודפסות צבעוניות להמחשת התכנון. נודה לאישורכם להגשת חוברות המופרדות בחוצצים. | תשומת לב המציעים כי יש להתייחס לכל מכרז בנפרד. במכרז זה חמישה מתחמים. ניתן להגיש ביחס להצעה התכנונית חוברות מופרדות בחוצצים. |
|  | מסמך א' – הזמנה להציע הצעות | 9.5 מדד איכות "המלצות" | "ההמלצה היא על גבי נייר לוגו של הרשות המקומית" – נודה לשינוי הסעיף (כפי ששונה במכרזי הרשות הקודמים), באופן כזה שניתן יהיה להגיש את ההמלצה על כל דף ולא ודווקא על דף לוגו הרשות, ובתנאי שהיא כוללת את כל הנדרש בצירוף חתימה וחותמת הרשות, כפי הנהוג בכל המכרזים. | הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה. |
|  | מסמך א'6 – קווים מנחים להגשת הצעה תכנונית רעיונית | 2 | יש דרישה של "לפחות 5 הכוללים: מושבי קן לציפור – לפחות 1, נדנדת בוגרים – לפחות 2, נדנדת פעוטות נגיש 1, נדנדה נגישה מלאה 1. האם גם בשטחים של 703 וד' 2003 חובה לעמוד בדרישה הזאת?. הנדנדות הגדולות תופסות כמעט את כל השטח. האם ניתן לשלב נדנדות קטנות יותר , או לחלופין – להגדיל את השטח כדי שנוכל להכניס את הנדנדות הנדרשות? | במסמך א'(6) סעיף 2, דרישות מזעריות בשורה "נדנדות": במתחם 2003 – דרישת הנדנדות מבוטלת והתקציב למתחם זה יעודכן לסך של 350,000 ₪. מציע שיגיש בטעות הצעה במתחם 2003 בתקציב של 500,000 ₪ לאתר זה הצעתו לא תפסל והוא יידרש לתקן את ההצעה התכנונית שלו לסך של 350,000 ₪. אין שינוי בדרישת הנדנדות יתר המתחמים. |
|  | מסמך א'6 – קווים מנחים להגשת הצעה תכנונית רעיונית | טבלת דרישות מזעריות | במתחם ד' שצ"פ 2003, השטח הינו 130 מ"ר. בטבלת הדרישות המזעריות יש בקשה למתקן משולב בגובה 4 מ' עם 3 מגלשות בגבהים שונים, קרוסלה נגישה חצובת נדנדות גדולה ועוד מתקנים משלימים. במתקנים עם אינרציה כמו נדנדות וקרוסלה, מכון התקנים מגדיר שטחי בטיחות גדולים מאוד וכן שטחי מעבר. דרישה זו יוצרת מצב שכמעט כל השטח תפוס על ידי קרוסלה נגישה וחצובת נדנדות של קן ציפור 1+ 2 מושבי בוגרים ו-2 מושבי פעוטות. על מנת לעמוד באפיון שביקשתם צריך יהיה להתאים את השטח בהתאם לדרישות המכרז. איך עלינו להתייחס לאפיון? | ראו תשובה לשאלה 10 לעיל. |
|  | מסמך א'6 – קווים מנחים להגשת הצעה תכנונית רעיונית |  | בהתייחס לדרישות המכרז ולתקציב שהוקצה, ברצוננו להפנות את תשומת הלב לכך שקיימת, לכאורה, אי-הלימה בין היקף התקציב לבין גודל השטח לביצוע. לדוגמה, עבור שטח 2003 שגודלו כ-130 מ"ר, אושר תקציב בסך של 500,000 ש"ח, בעוד שלשטח 728 שגודלו 375 מ"ר – כמעט פי שלושה – הוקצה תקציב של 550,000 ש"ח בלבד. נבקש הבהרה באשר לפערים בין התקציבים ביחס להיקף השטחים | ראו תשובה לשאלה 10 לעיל. |
|  | מסמך א'7 – תשריטי שטחים | שצ"פ 703 | קיבלנו ממכם תכנית ב-DWG ואת צילום השטח הפורמט PDF, בו מצוין ששטחו הכולל הוא 550 מ"ר. במדידות בתכנית ה-DWG, עולה שהשטח הוא 490 מ"ר. וכן זיהינו כי השטח מחולק לשני אזורים נפרדים המוקפים בקירות ומפריד בניהם שביל. נודה להבהרת הנקודות הבאות: - מהו השטח המדויק והסופי אליו עלינו להתייחס בתכנון? (בהתבסס על המדידות ב-DWG או על הנתון של 550 מ"ר המופיע ב-PDF?מהו מקור הפער של כ-60 מ"ר בין הנתונים? - האם מתוכנן פיתוח עתידי שמטרתו לאחד את שני האזורים הנפרדים לשטח אחד רציף? - האם הקירות הקיימים בשטח מיועדים להישאר כחלק מהתכנון העתידי? | - יש להתייחס לגדלים לפי תכנית DWG. - השטחים נשארים מופרדים. - כן. |
|  | מסמך א'7 – תשריטי שטחים | שצ"פ 728 | בתכניות ששלחתם עולה כי האזור המיועד לתכנון אינו כולל את השטח בו ממוקם מתקן המשחק הקיים. נודה לקבלת הבהרה בנוגע למתקן המשחק הקיים: - האם מתקן המשחק הקיים מיועד להישאר במקומו בחלק מהפיתוח העתידי של השטח? במידה ולא, האם עלינו לתכנן גם את החלק הזה? - האם עלינו לתכנן אך ורק את האזור המודגש בתכנית, ללא התייחסות לשטח מתקן המשחק? | - מתקן המשחקים הקיים מתפרק והמציעים נדרשים לתכנן ולספק מתקנים ע"פ הדרישות בכל תא השטח שסומן (שטח גדול יותר מזה שיש בפועל היום בשטח). - אין להתייחס למתקן הקיים, הוא מתפרק. יש לתכנן מתקנים חדשם בכל תא השטח המסומן |
|  | מסמך א'7 – תשריטי שטחים | שצ"פ 2000 | בשצ"פ 2000 מצאו כי יש הפרש בין המדידה בDWG כ-447 מ"ר לעומת ה-PDF שבו רשום 470 מ"ר. - מה פשר ההפרש? - האם הולך להיות פיתוח בשטח הגן? | יש להתייחס לגדלים לפי תכנית DWG. |
|  | נספח ג' – דרישות ביטוח | 13 | מתבקש למחוק את הקטע בשורות 4-6 המתחיל במילים: " כיסוי לנזקי רכוש ... בהתאם לחוק הפלת"ד". מדובר בכיסויים שאינם קיימים בביטוח רכב. | הבקשה נדחית. |
|  | נספח ג' – דרישות ביטוח | 16 | מתבקש למחוק את הקטע המתחיל בשורה השניה במילים : "וזאת בכל תקופה ... על פי דין". התקופה נקצבה ל- 3 שנים בסוף הפיסקה. | הבקשה נדחית. יובהר כי מדובר בשתי הוראות שונות. בשורה 2- ההוראה עוסקת במועדי עריכת הביטוח. בשורה ה6-9 – ההוראה עוסקת במועדי המצאת אישור הביטוח. ללא שינוי בנוסח המכרז. |
|  | נספח ג' – דרישות ביטוח | 17.1 | במקום המילה "בפוליסות" צ"ל "בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות". | הבקשה נדחית. |
|  | נספח ג' – דרישות ביטוח | 17.5 | מתבקש למחוק את המילים: "בדואר רשום". | הבקשה נדחית. |
|  | נספח ג' – דרישות ביטוח | 25 | תיווסף סייפא: "עם זאת, עיכוב במסירת אישור הביטוח למשך מעל 14 יום מיום שנדרש לכך הספק בכתב, לא יהווה הפרה כאמור". | הבקשה נדחית. |
|  | נספח ג' – דרישות ביטוח | 26 | תווסף סייפא: "ובלבד שהוראות אלה יובאו לידיעת הספק טרם תחילת העבודות ויקבלו את אשורו". | הבקשה נדחית. |
|  | נספח ג'1 – אישור עריכת ביטוחים | בכל הסיכונים | קוד 334 יעמוד על 12 חודש | הבקשה נדחית. |
|  | נספח ג'1 – אישור עריכת ביטוחים |  | כיסוי נזק עקיף למתקנים תת קרקעיים יוגבל ל- 10% | הבקשה נדחית. |
|  | נספח ג'1 – אישור עריכת ביטוחים | פירוט השירותים | יש לבטל את 009 במקומו את הקודים: 046, 069 | מקובל כחלופה נוספת. ללא שינוי בנוסח המכרז. |

מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והאמור בו גובר על מסמכי המכרז במקרה של סתירה.

על המציעים לצרף להצעתם את מסמכי ההבהרות כשהם חתומים כדין על ידם.

___________

עיריית נתיבות